Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Emmanuel Parada |
| --- | --- |
| Rut | 20.670.986-3 |
| Carrera | Ingenieria Informatica |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Sistema Web de Trazabilidad y Control del Ciclo de Vida de Activos TI |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Servicios TI e Infraestructura Desarrollo de Software e Integración de Plataformas |
| Competencias | Gestión de Proyectos Informáticos: Planificación y control de alternativas para la toma de decisiones según los requerimientos de la organización Modelamiento e Implementación de Bases de Datos: Diseño e implementación de modelos de datos escalables para respaldar los procesos corporativos Desarrollo e Integración de Soluciones de Software: Construcción, integración e implantación de aplicaciones web sistematizadas Seguridad en Sistemas Computacionales: Control de acceso, autenticación y aseguramiento de la integridad de la información |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | En muchas empresas, el control del equipamiento tecnológico (laptops, monitores, licencias, periféricos) se gestiona de manera informal o con planillas manuales. Esto genera pérdida de trazabilidad al reasignar equipos, falta de seguimiento en mantenimientos y descontrol sobre garantías o bajas de hardware. El proyecto se ubica en el contexto de una organización o PyME que requiere centralizar su parque informático. Los principales impactados son el equipo de soporte TI (quienes ahorran tiempo operativo) y la administración/finanzas (que obtiene visibilidad sobre el estado de la inversión en tecnología). El aporte directo es la gobernanza, orden operativo y mitigación de fugas de inventario |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo general es desarrollar una plataforma web modular que permita registrar, asignar, auditar y dar seguimiento al ciclo de vida completo de los activos informáticos. El sistema incluirá módulo de inventariado, asignación por colaborador con historial completo, control de estados (disponible, asignado, en taller, dado de baja), generación de alertas de garantía y un panel de control con métricas generales |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las áreas núcleo de la carrera: la lógica de desarrollo web en el frontend/backend, el modelado relacional en base de datos para asegurar consistencia histórica, la aplicación de controles de acceso/seguridad por roles y la metodología de gestión de proyectos para cumplir hitos en el tiempo estipulado |
| Relación con los intereses profesionales | Responde a una combinación clara de intereses: por un lado, la Gestión de Servicios e Infraestructura TI, orientada a liderar departamentos tecnológicos con orden y métricas; por otro, el Desarrollo Web, aprovechando la experiencia técnica previa para construir una herramienta digital limpia y útil para el usuario final |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible dentro del semestre académico (18 semanas) porque el alcance está acotado a un Producto Mínimo Viable (PMV) funcional. Se utilizarán tecnologías estándar y de código abierto (lenguaje web, base de datos relacional y repositorio GitHub), sin depender de licencias costosas. Como plan de contingencia ante posibles imprevistos de tiempo, se dará máxima prioridad al ciclo CRUD de inventario y asignaciones con seguridad básica, dejando reporterías avanzadas o exportaciones complejas como fases complementarias. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web de trazabilidad y gestión de activos TI que permita centralizar el control del ciclo de vida del equipamiento informático en una organización, garantizando la seguridad, disponibilidad e integridad de la información |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | -Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos relacional para el soporte del inventario, asignaciones e historiales de activos TI. -Construir los módulos funcionales de registro de equipos, asignación a colaboradores, control de estados (disponible, en reparación, dado de baja) y gestión de usuarios/roles. -Implementar controles de seguridad y autenticación para restringir acciones según el perfil del usuario (administrador vs. operador). -Desplegar la solución en un entorno de pruebas e integrar el código fuente dentro del repositorio del proyecto en GitHub |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología: Se utilizará una metodología ágil adaptada al contexto académico (similar a Scrum de alcance individual o en parejas), dividida en iteraciones por fases: - Fase 1 (Levantamiento y Diseño): Definición de requisitos, diagrama de entidad-relación y maquetación de interfaces (mockups) - Fase 2 (Desarrollo e Integración): Construcción iterativa del modelo de base de datos, módulos backend/frontend y conexión de endpoints - Fase 3 (Pruebas, Despliegue y Cierre): Pruebas funcionales de seguridad/CRUD, corrección de errores y entrega de documentación final

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Informe de Definición y Diagramas | Documento técnico con la justificación del proyecto, diagrama de base de datos y mockups iniciales | Define los cimientos del proyecto y la factibilidad del alcance antes del desarrollo. |
| Avance (Fase 2) | Prototipo Funcional de Software | Versión funcional del sistema con base de datos conectada y módulo de inventariado/asignación operativo. | Demuestra el avance real de desarrollo e integración de competencias técnicas. |
| Final (Fase 3) | Plataforma Completa y Código Fuente | Repositorio GitHub con el código limpio, manual de usuario/instalación e informe final de proyecto. | Valida la entrega completa del producto y el cumplimiento de los objetivos planteados. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos / BD | Levantamiento y Diseño ER | Levantamiento de requisitos y modelado de base de datos relacional. | PC, Draw.io / DBDesigner | 2 semanas | Emmanuel Parada | Mantener esquema normalizado |
| Desarrollo y Integración | Desarrollo Módulo Inventario | Creación de tablas, vistas web y lógica CRUD para activos TI. | IDE, BD SQL, Node/Python/PHP | 4 semanas | Emmanuel Parada | Priorizar campos clave (serie, modelo). |
| Desarrollo e Integración | Módulo Asignación y Control | Implementación de trazabilidad por colaborador y cambios de estado. | IDE, Servidor web local | 3 semanas | Emmanuel Parada | Validar consistencia al cambiar estados. |
| Seguridad Computacional | Autenticación y Roles | Módulo de login, encriptación de claves y permisos de acceso. | JWT / Sesiones de servidor | 2 semanas | Emmanuel Parada | Probar restricciones entre perfiles |
| Pruebas de Certificación | Pruebas y Despliegue | Ejecución de pruebas funcionales, corrección de bugs y subida a GitHub | GitHub, hosting de pruebas | 3 semanas |  | Documentar el proceso en el README |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.